## Réunion dimanche 04/12/2016:

Yvar Absent

Lucas:

* Matrice RACI

Cédric:

* Organisation concernant Google Drive et la rédaction de la fiche de suivi
* PBS
* WBS
* OBS

Yvar:

/

## Réunion lundi 05/12/2016:

Lucas:

* Installation de Windows server
* Prise en main et manipulation du serveur Windows

Cédric:

* Organisation / Répartition des tâches
* Visio : Création de “plan” du réseau pour visualiser le travail à réaliser et obtenir une vision d’ensemble
* Installation de la VM + sources pour configurer le DNS

Yvar:

* Première phase du script de création des entrées DNS: trouvé un script qui ajoute un entrée DNS dans BIND.
* POC du script 1 : copier des dossiers si un fichier existe dedans

## 

## Réunion mardi 06/12/2016:

Lucas:

* Installation et configuration du système de fichier
* Début des recherches pour le script

Cédric:

* Modification Visio
* Mise en place du Git
* Mise en place du serveur DNS ainsi que d’un tutoriel pour ce dernier

Yvar:

* Programmation du script d’ajout de domaine (Pour l'instant, il modifi les hotes virituels et BIND)

## Réunion mercredi 07/12/2016:

Lucas:

/

Cédric:

* Installation et configuration du serveur web (Apache)
* Mise en place de deux virtualhosts [www.site1projet.com](http://www.site1projet.com) et [www.site2projet.com](http://www.site2projet.com) (à finir demain car problème avec service apache2 reload)

Yvar:

* Script de création de domaine (en cours)
* Script de copie de dossier (terminé)

## Réunion jeudi (matin seulement) 08/12/2016:

Lucas:

/

Cédric:

* Création du diaporama pour la présentation du projet.
* Modification de l’interopérabilité entre les scripts et le serveur web

Yvar:

* Modification de l’interopérabilité entre les scripts et le serveur web

Commun au groupe :

* Débriefings pour se mettre d’accord sur les dernières choses à réaliser et organisation sur la demi-journée qu’il nous reste (Jeudi matin)

## Réunion vendredi 09/12/2016:

Lucas:

Cédric:

Yvar:

## Bilan de groupe:

Atout:

Problèmes rencontrés:

## Bilan Lucas:

## Bilan Cédric:

## Bilan Yvar: